## Slide 1: GERÊNCIA DE PROJETOS: DESAFIOS E SEGREDOS
Prof. Dr. Marcelo Augusto Santos Turine
mast@dct.ufms.br
Departamento de Computação Estatística
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Esta apresentação irá envolver algum debate com a platéia, o que irá criar itens de ação. Use o PowerPoint para registrar estes itens de ação durante sua apresentação
No modo de apresentação de slides, clique no botão direito do mouse
Selecione 'Registro de reunião'
Selecione a guia 'Itens de ação'
Digite os itens de ação à medida que eles forem surgindo
Clique em OK para desconsiderar esta caixa
Isso criará automaticamente um slide do item de ação no fim da apresentação contendo os pontos que você forneceu.

## Slide 2: Sinopse
Conceitos
Objetivos
Desafios
Perfil do Gerente de Projetos
Ferramentas
Conclusões

## Slide 3
“Às vezes parece que, em nossa ansiedade para começar, não despendemos tempo para organizar nossas ações”
A gerência de projetos de software obriga gerentes e profissionais a despender esse tempo
TEMPO
RECURSOS
CUSTO

## Slide 4: Objetivos...
Independentemente do tipo de organização, é unânime dizer que a “administração” e o bom “gerenciamento” são fatores primordiais para o sucesso e a sobrevivência de qualquer instituição.

## Slide 5: O que é Projeto?
O que é
Gerenciar Projeto?
O que é Administrar?
O que é Gerenciar?

## Slide 6: Conceitos - Projeto
>>>>>produtos físicos<<<<<
  Construção de uma “casinha” de cachorro
  Construção de uma Casa Residencial
  Construção de um Prédio
  Construção de uma usina siderúrgica
    obra complexa, várias etapas, inúmeros recursos e existe um prazo para conclusão da mesma
    obra repetitiva
Complexidade na execução
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 7: Conceitos – Projeto Software
>>>>>produtos lógicos <<<<<
  Desenvolvimento de um software
    sucesso é medido pela qualidade e não quantidade
  O software atingiu grandes massas; tomada de decisões nos negócios, base para a pesquisa científica, solução de problemas de engenharia e telecomunicações
  Comunidade de Software objetiva desenvolver tecnologias para facilitar o projeto de softwares de alta qualidade
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 8
Atualmente, não há dúvida de que os profissionais de TI envolvidos com projetos de desenvolvimento de software e soluções corporativas têm um claro desafio:
produzir soluções mais rápidas, melhores e mais baratas que antes (melhor ainda se mais rápidas, melhores e mais baratas que a concorrência)
Se você não tiver um bom planejamento, uma boa interface humana, não adianta ter um projeto tecnológico fantástico porque a chance de que ele funcione é zero
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 9: Administrar
O ato de administrar pode ser encarado como o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar certos objetivos organizacionais, que devem ser almejados e alcançados com eficácia e eficiência pelos interessados.
Administração e Gerenciamento são distintos?

## Slide 10: Administração
Origem latim
Ad = direção para, tendência
Minister = comparativo de inferioridade
Sufixo Ter = termo de comparação, significando subordinação ou obediência
 Subordinação e serviço
Função que ser desenvolve sob o comando de outro, de um serviço que que se presta a outro.

## Slide 11: Administração
V. t. d.
1. Gerir (negócios públicos ou particulares).
2. Reger com autoridade suprema; governar; dirigir: &
3. Dirigir qualquer instituição.
4. Conferir, ministrar (sacramento).
5. Dar a tomar, ministrar (medicamento).
6. Manter sob controle um grupo, uma situacão, etc. a fim de obter o melhor resultado: 2
V. t. d. e i.
7. Dar a tomar; ministrar: 2
8. Dar, aplicar: 2
9. Conferir, ministrar: 2
V. int.
10. Gerir negócios públicos ou particulares; exercer função de administrador.

## Slide 12: Admnistrar é
Pessoas
Dinheiro
Materiais
Informação
Planejamento Organização
Controle
Liderança
Objetivos
MISSÃO
VISÃO

## Slide 13: Admnistrar é
Pessoas
Dinheiro
Materiais
Informação
Planejamento Organização
Controle
Liderança
Objetivos
- MISSÃO
Uma empresa não se define pelo nome, estatuto ou
produto que faz. Define-se pela sua missão. Somente
uma definição clara da missão é a razão da existência
da empresa, tornando possíveis e realistas seus
objetivos.
A missão deve incluir MOTIVAÇÃO, pois os
empregados querem ter o próprio trabalho reconhecido
e útil a todos.. Não deve ter LUCRO (fora da empresa).
Deve enfatizar as POLITICAS BASICAS da empresa.

## Slide 14: Gerência (Management)
Muito se usa como sinônimo de administração, ou de quem faz administração nas organizações
Na pirâmide organizacional, é empregado para denotar a função de direção exercida no nível intermediário (tático) nas empresas (gerentes e chefes) em contrapartida com nível Operacional (supervisores e executores) e nível Estratégico (Presidência e Diretores)

## Slide 15: Gerência
O termo gerenciamento difere e muitas vezes complementa o termo administração.
Gerenciar é ir além de Administrar
Ato ou efeito de gerir funções de gestão de negócios, bens e serviços
Quem gerencia tem o poder de decidir, escolher e usufruir seu conhecimento intelectual, lógico e coerente.
Um desafio que poucos executivos conseguem desempenhar com eficiência

## Slide 16: Gerência
[De gerência + -ar2.]
V. t. d.
1. Dirigir (uma empresa) na qualidade de gerente.
2. Exercer as funções de gerente em (uma empresa).
3. V. gerir: &
[Pres. ind.: gerencio, gerencias, gerencia, etc. Cf. gerência. ]

## Slide 17
O ato de ADMINISTRAR é como saber dirigir um carro de passeio. Qualquer indivíduo o faz, desde que aprenda corretamente
GERENCIAR é como pilotar um carro de Fórumla 1. Não basta saber, é preciso ter “dom”, jeito e competência para desempenhar corretamente a função de piloto. Caso contrário, compromete a equipe, máquina, nome da escuderia e patrocinadores

## Slide 18: Processo Administrativo
Segundo Follet, a admininstração é como a ARTE de fazer as coisas através das pessoas. É muito mais que isso....
Definições mudam na medida que mudam os ambientes das organizações
Processo de Administração – um modo sistemático de fazer as coisas...
Planejamento, Organização, Liderança e Controle

## Slide 19: Conceitos - Projeto
Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema
Exemplos: projeto de lei (texto articulado contendo normas que virão
Um empreendimento único e não repetitivo, (oposto a produção em massa) de duração determinada, formalmente organizado e que congrega e aplica recursos visando o cumprimento de objetivos pré-estabelecidos
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 20: Conceitos - Gerenciar
Projeto: construção de uma casa residencial
Fase de Planejamento:
  Especificar todas as tarefas/atividades necessárias para construção da casa
      Necessidade entender suficiente o assunto (escopo)
      Tabela de atividades/durações
  Estabelecer tempo de realização
  Especificar recursos humanos e materiais necessários a realização das tarefas
  Especificar o custo esperado
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 21: Uma pequena fantasia...
Pergunta: “Qual o orçamento e a data da conclusão do presente projeto?”
“Nós terminaremos o projeto por U$4.678.356,45, e as últimas de nossas 1.112 tarefas serão terminadas em 3 de fevereiro de 2003, às 15:42.”
Por que as pessoas consideram essa posição uma piada quando o assunto é software?
Comparação com a produção de um automóvel?
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 22: Uma pequena fantasia...
A produção de um automóvel não pode ser controlada sem um planejamento, os tempos de montagem, os processos de produção, pessoas habilitadas para produzir as diferentes partes, os equipamentos necessários para produção, os desenhos, e tudo mais...
Somente com tais conhecimentos pode-se produzir o automóvel com a garantia de que ficará pronto um dia
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 23: Motivação
Não se admite a idéia de construir uma estrada sem antes desenhá-la, executar análises ambientais, dimensioná-la, planejar transposições de obstáculos, calcular custos e analisar indicadores
Pergunta: Por que empresas ainda insistem em desenvolver projetos de software sem compilar um conjunto de informações essenciais?
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 24: Motivação
Primórdios da computação
  um erro nas estimativas de custo de software tinha pouco impacto
Atualmente
  software é um elemento “caro”
  custo pode ser desastroso para o desenvolvedor
Desenvolvimentos de projetos de software vêm fracassando em expectativas, prazos e custos propostos
O principal deles é que, muitas vezes, não há sequer um planejamento de como a idéia modelada pelos requisitos dos clientes possa ser transformada em um produto
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 25: Motivação
Projetos convencionais (Pesquisa realizada em 1998)
  26% dos projetos de software falham completamente
  46% custo e cronograma excedem o estimado
Problemas no projeto de websites (Cutter Consortium - Nov. 2000)
  84% não satisfizeram as necessidades de negócio
  53% não tinham as funcionalidades
  79% atrasaram o cronograma
  52% qualidade pobre
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 26
Muitos falam, mas poucos conhecem
Comércio
Eletrônico
Internet
Internet
Commerce
e-Commerce
e-Business
Loja Virtual
Negócios
Virtuais
Empresa
Virtual
Comércio na
Internet
?
?
?
Projeto de
Websites
Hipertexto
Multimídia
Hipermídia
WWW
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 27
Por que Projetos Falham?
Deadline não realístico é estabelecido
Mudanças nos requisitos dos clientes
Estimativa errada de custo e pessoas
Riscos imprevisíveis
Dificuldades técnicas
Dificuldade de comunicação entre os membros da equipe
Falha na gerência do projeto

## Slide 28: Fatores que influenciam o resultado final...
Tamanho
Deadline da entrega
Orçamento e custo
Tecnologia a ser utilizada
Domínio da aplicação
Restrições do sistema
Requisitos do usuário
Recursos disponíveis
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 29: Gerência de Projetos SW
Software necessita ser gerenciado, pois é um empreendimento complexo em um longo período de tempo
Planejamento e Controle de Execução?
    Experiência auxilia no Planejamento
    Controle de Execução: os fatos o tornão um projeto único
Um projeto de software bem sucedido é aquele que termina dentro do prazo e orçamento previstos e dentro das especificações técnicas previstas
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 30: Gerência de Projetos
“Planejar a sua execução antes de iniciá-lo e acompanhar a sua execução”
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões
Planejar
Organizar
Liderar, Dirigir
Acompanhar
Monitorar
Controlar

## Slide 31: Gerência de Projetos
É a primeira camada do processo de engenharia de software. Não é uma FASE...
Uma camada guarda-chuva dentro da engenharia de software
  Análise
  Projeto
  Implementação
  Teste
  Suporte
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 32
Requisitos
PROCESSO DE CONSTRUÇÃO
PRODUTO
usuário
Requisitos atendidos
PRODUTO COM QUALIDADE
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 33: Gerência de Projetos
Começa antes do início de qualquer atividade técnica e continua na definição, desenvolvimento e suporte do software
Envolve planejamento, monitoramento e controle de pessoas, processo e eventos que ocorrem durante o desenvolvimento do software
O software é totalmente dependente da habilidade dos desenvolvedores, que devem estar preparados e comprometidos com o processo
Todos gerenciam, mas o escopo das atividades de gerência de cada pessoa varia de acordo com seu papel/função no projeto
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 34: Processo de Gerência de Projetos
...oferece compreensão
Escopo do trabalho
Os riscos
Recursos (pessoas, hardware, software) exigidos
Tarefas a serem executadas
Marcos de referência para serem acompanhados
Esforço (custo) despendido
Cronograma a ser seguido
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 35: Objetivos
A gerência de desenvolvimento de software precisa ter em mente que sua atividade deve objetivar:
  QUALIDADE
    Aderência dos processos de desenvolvimento ao modelo estabelecido
  PRODUTIVIDADE
    Aumento da produtividade gera uma redução dos custos (habilidade dos desenvolvedores, ferramentas utilizadas e ambiente de trabalho)
  REDUÇÃO DE RISCOS
    Gerenciar projetos é gerenciar riscos assumidos e vencidos por seres humanos inteligentes
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 36: Redução de Riscos
O risco faz parte de qualquer atividade e não pode ser eliminado.
NÃO é um problema, mas sim a possibilidade de algo que poderá ocorrer no futuro. É tratado como a probabilidade de um fato vir a acontecer e de seu efeito sobre o projeto
Resultados Negativos: aumento dos custos
Resultados Positivos: adiantamento do cronograma, com a chegada de uma nova tecnologia
Nem todos os riscos são conhecidos e a sua existência pode proporcionar momentos de aprendizagem e de desenvolvimento de novas soluções
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 37: Os 4P’s (spectrum da gerência)
Pessoa...
Elemento mais importante de um projeto bem sucedido (competências)
Produto
Software a ser construído (objetivos, escopo, soluções)
Processo
Conjunto de atividades e tarefas da engenharia de software
Projeto
Todo trabalho exigido para tornar o produto uma realidade (Plan, Mon, Cont)
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 38
Avaliar a qualidade do produto
Avaliar riscos
Medir
Estimar Custos
Organizar o projeto
Monitorar o projeto
Controlar o Projeto
Comunicar com o cliente
Trabalhar em equipe
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 39: Pessoa
Motivação, habilidades, conhecimento...
Key practice areas: recrutar, selecionar, gerenciar desempenho, treinar, recompensar, desenvolver na carreira, projeto de trabalho e organização, desenvolvimento/cultura em grupo (team)
  Para ser eficiente, a equipe de projeto deve ser organizada de forma a maximizar o conhecimento e habilidades de cada pessoa
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 40: Pessoa – Players (taxonomia)
1) Gerente Sênior
Define o negócio e tem influência significativa no projeto
2) Gerente Técnico (projeto)
Planeja, motiva, organiza e controla os programadores que desenvolvem o software
3) Programador (practitioner)
Detém as habilidades técnicas necessárias para a engenharia do produto
4) Cliente (customer)
Especifica os requisitos para o software e detém os recursos financeiros
5) Usuário Final (end-users)
Interage com o software após a entrega
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 41: Organização das Equipes
Estrutura da organização – política
Alcance: organização das pessoas envolvidas diretamente no novo projeto de software
Sugestões
  Democrática Descentralizada -não tem um líder permanente (com. Horizontal)
  Controlado Descentralizado - líder permanente (com. Horizontal e Vertical)
  Controlado Centralizado solução de problema no nível superior e coordenação interna controlado pelo líder da equipe (com. Vertical)
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 42: Produto
Desenvolvedor do software e o cliente devem reunir-se para definir os objetivos e o escopo do projeto
  Objetivos: identificar as metas globais do projeto sem levar em consideração como atingir
  Escopo: identificar as funções principais que o software deve realizar (delimitar)
    Assegurar que o produto desenvolvido é o produto solicitado
    Escopo (não ambíguo)
      Contexto (negócio, restrições, etc)
      Informação objetiva (entrada, saída)
      Função e Desempenho
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 43: Processo
Fases genéricas: definição, desenvolvimento e suporte
    - Aplicáveis a todos softwares
Problema: selecionar o modelo de processo apropriado para o software sendo construído por uma team ....
Modelo de processo escolhido deve ser apropriado para:
      Customer e desenvolvedores
      Características do produto
      Ambiente de desenvolvimento (team)
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 44: Projeto
Reel (1999) propõe 10 pistas que indicam que um projeto está em risco:
  Pessoas não entendem as necessidades do cliente
  Escopo do produto é definida pobremente
  Mudanças são gerenciadas pobremente
  Tecnologia escolhida muda
  Necessidades do negócio não são definidas
  Deadline não é real
  Usuários são resistentes
  Patrocínio não foi obtido
  Na Team falta pessoas com habilidades apropriadas
  Gerentes evitam melhores práticas ou lições aprendidas
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 45: Áreas críticas! Departamento de Defesa EUA – propõe guidelines – questões...tópicos....
Gerência dos Riscos
  Quais são os 10 maiores riscos do projeto?
Estimativa de Custo e Cronograma empíricos
Gerência baseada em Métricas
Aprendizagem no monitoramento
Acompanhamento nos defeitos (testes)
Gerência de Pessoas
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 46: Métricas e Estimativas
Liderança
  “Como num jogo de futebol, o líder deve entusiasmar a equipe, aplaudir os seus progressos em direção à baliza incentivando-os a marcar o gol. Mas sem pontuação não há jogo. O entusiasmo é igual a missão vezes a remuneração e o reconhecimento.” Ken Blanchard
Tentativa de se prever o futuro, com base no que aconteceu no passado (Estimativa)
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 47: Plano de Projeto
Principal documento referente aos aspectos da Gerência do Projeto
Descreve a função e o desempenho de um sistema e as restrições que orientarão seu desenvolvimento
Fornece informações básicas sobre CUSTO, CRONOGRAMA e PROGRAMAÇÃO dos recursos ao longo do processo
Documento breve que se destina a um público diverso
Documento não estático
Documento Descritivo
Breve nas suas Seções
Não deve deixar interpretações ambíguas
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 48: Gerente de Projetos - Profissionais
O gerente de projetos é aquele que está construindo o avião durante o vôo. Ele tem que se preocupar que mais adiante vai pousar, porém o trem de pouso ainda não está pronto...

## Slide 49: Profissionais
Um Facilitador, um Líder no meio dessa “confusão”
Capacidade de promover sinergia – fazer com que todos “entrem no jogo”
É um lider que deve motivar não só os desenvolvedores da área de TI, como também o pessoal das áreas que utilizam a TI, mantendo o foco nos clientes e agregando valor ao negócio
Faz a ponte entre a tecnologia da informação e os negócios da empresa – sempre ligado ao negócio
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 50: Profissionais
O gerente trabalha com idéias, coisas e PESSOAS
Suas atividades são: planejar, assessorar, organizar, dirigir e controlar
Atividade de “sequenciamento de criatividade”
Não é um “super-herói”
O Perfil é mais importante do que a Formação
  Perfil de comunicação, liderança, saber ouvir, falar, ter um trato adequado com as pessoas
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 51: Principais Habilidades (5)
Comunicação - Ouvir, persuadir <90% deveria ser gasto aqui>
Organizacional - Planejar, estabelecer metas e analisar
Capacidade de Formar Equipes (Times)
  Empatia, motivação (coias boas e ruins), colocar as pessoas certas nos lugares certos, Postura gerencial – para algumas delegam, outras coaching
Liderança
  Dar exemplo, energia, visão, positivismo - É a referência! – deve mostrar para onde está indo, o tempo todo, e comunicar isso muito bem. Equipes multifuncionais – administração matricial
Técnica - Tecnologia, experiência e conhecimento de gerência de projetos
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 52: Ferramentas
Existem poucas ferramentas disponíveis para auxiliar na gerência de projetos
PERT/CPM (Program Evaluation and Review Technique/ Critical Path Method)
  Diagramas PERT/CPM ou diagrama de setas
  Evolução dos diagramas de Gantt
  Proporcionam ferramentas quantitativas que permitem ao planejador de software:
    1) Determinar o caminho crítico - a cadeia de tarefas que determinam a duração do projeto
    2) Estabelecer as estimativas de tempo mais prováveis para tarefas individuais
    3) Calcular limites de tempo que definam uma janela de tempo para uma tarefa particular
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 53: Ferramentas
Definição de orçamentos/ riscos/ acompanhamento do projeto, o software deve se comunicar com o sistema de contabilidade de custos da empresa
  Microsoft Project
  Quickplace (Lotus)
  Micro-Planner Manager
  Primavera Project Planner
  Enterprise PM
  Modelo COCOMO
  Técnicas LOC, Pontos por Função (FPA)
  Ferramentas de métricas, estimativas, CASE para o ciclo de vida
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões

## Slide 54: Conclusões
A atividade mais crítica sob responsabilidade da Gerência de Projetos é a que envolve o fator Humano
A gestão de projeto necessita de processos maduros:
  dominar ciclo de vida do software, metodologia de desenvolvimento, ferramentas, pessoal bem treinado e capacitado
No Brasil existe pouca disciplina no processo de desenvolvimento e da documentação associada, o que dificulta a definição de estimativas e uma melhor gerência
Falta de utilização de modelos de melhoria de processo (SEI): CMM, PSP, TSP, Spice, ISSO...
Conceitos | Objetivos | Desafios | Profissionais | Ferramentas | Conclusões